# Software advies document – FreshChoice Health & Safety Compliance (POC)

Contents

Inleiding	3

Samenvattend Advies	4

1. Projectkaders & Context (Beslisgrenzen)	5

1.1 Projectduur	5

1.2 Beschikbare ontwikkeltijd	5

1.3 Budgettaire kaders	5

1.4 Omgevingsbeperkingen	6

2. Stakeholders & Besluitvorming	7

3. Scopegrenzen & Niet-doelen	7

4. Doelgebruikers & Gebruikscontext	7

5. Technische Richting & Kaders	8

5.1 Overwogen technologieën	8

5.2 Vergelijking backend	9

5.3 Vergelijking databases	10

5.4 Geadviseerde technische keuze	11

6. Ontwikkelaanpak & Werkwijze	11

6.1 Implementatiestrategie	11

6.2 Iteratiestructuur	11

6.3 Documentatie	11

7. Data & Veiligheidsuitgangspunten	11

7.1 Gevoeligheid	11

7.2 Authenticatie	12

7.3 Dataopslag	12

8. Op te leveren Producten & Bewijsvoering	12

8.1 Deliverables	12

8.2 Bewijsvorm	12

9. Functionele Scope (MoSCoW)	13

10. Eindconclusie	13

# Inleiding

Dit software-Adviesdocument is opgesteld op basis van de uitgevoerde software-analyse rondom Health & Safety Compliance bij FreshChoice. In de analyse is vastgesteld dat klanten met voedselallergieën momenteel onvoldoende actief worden ondersteund tijdens het onlinebestelproces, wat kan leiden tot gezondheidsrisico’s en verhoogde aansprakelijkheid voor de organisatie.

Dit document beantwoordt de adviesvraag:
“Gezien de analyse, wat is de meest geschikte oplossingsrichting binnen de gestelde projectkaders?”

Het advies is richtinggevend, onderbouwd en opgesteld binnen de context van een HBO-ICT proof-of-concept project.

# Samenvattend Advies

Uit de analyse blijkt dat het primaire risico voor FreshChoice niet ligt in het ontbreken van allergeneninformatie, maar in de passieve en gefragmenteerde wijze waarop deze informatie momenteel wordt aangeboden binnen het onlinebestelproces. Hoewel allergenen wettelijk verplicht worden vermeld, moeten klanten deze informatie zelf actief opzoeken en interpreteren. Dit leidt tot informatie-asymmetrie en vergroot de kans op menselijke fouten, met mogelijke gezondheidsincidenten, reputatieschade en juridische consequenties als gevolg.

Rekening houdend met de vastgestelde projectkaders. Een effectieve ontwikkelperiode van circa 3,5 week, een nul-budget, lokale uitvoering en het proof-of-concept karakter. Wordt geadviseerd om deze problematiek te adresseren door middel van een POC-bestelwebsite die actief ondersteuning biedt tijdens het bestelproces.

Concreet wordt aanbevolen om een POC-bestelwebsite te realiseren waarin gebruikers een account kunnen aanmaken en expliciet hun allergieën kunnen vastleggen (lactose, noten en gluten). Door deze allergiegegevens automatisch te koppelen aan productinformatie kunnen onveilige producten direct worden gemarkeerd, gefilterd of uitgesloten. Hiermee wordt de kans op fouten aantoonbaar verkleind en wordt geborgd dat wettelijk verplichte allergeneninformatie vóór afronding van de aankoop begrijpelijk en zichtbaar is, conform Verordening (EU) 1169/2011.

De technische realisatie van deze oplossing wordt geadviseerd op basis van een React-frontend, een Node.js (Express) backend en een relationele database. Deze stack biedt de beste balans tussen ontwikkelsnelheid, beheersbaarheid en realisme binnen de beschikbare tijd en middelen. Hoewel de oplossing niet productiegericht is, levert de POC duidelijke strategische waarde door risico’s inzichtelijk te maken en FreshChoice een onderbouwd besliskader te bieden voor verdere investering.

# 1. Projectkaders & Context (Beslisgrenzen)

## 1.1 Projectduur

- Totale projectduur: 4,5 weken;

- Effectieve ontwikkelperiode: circa 3,5 week (vanwege tussentijdse presentatie);

- Eindmoment: eindpresentatie met demonstratie van de POC;

De beperkte doorlooptijd vereist een strikte focus op kernfunctionaliteit en het vermijden van scope-uitbreiding.

## 1.2 Beschikbare ontwikkeltijd

- Werkdagen: 5 dagen per week;

- Tijd per dag: 09:00 – 16:00;;

- Projectvorm: groepsproject;

De beschikbare tijd wordt verdeeld over:

- Softwareontwikkeling;

- Documentatie;

- Afstemming en presentatievoorbereiding;

- Onvoorziene uitval;

Er wordt uitgegaan van een risico gecorrigeerde capaciteit.

## 1.3 Budgettaire kaders

- Project is volledig educatief en non-commercieel

- Geen budget voor:

  - Betaalde API’s;

  - Commerciële libraries;

  - Cloud hosting;

  - Externe diensten;

Alle gekozen technologieën moeten open-source en/of kosteloos inzetbaar zijn.

## 1.4 Omgevingsbeperkingen

- Applicatie draait lokaal;

- Geen dedicated infrastructuur- of DevOps-rol;

- Cloud deployment valt expliciet buiten scope;

Conclusie projectkaders:
Het advies moet leiden tot een eenvoudig, lokaal draaiend en technisch beheersbaar systeem dat binnen korte tijd overtuigend demonstreerbaar is.

# 2. Stakeholders & Besluitvorming

De primaire stakeholders zijn:

- Docent/assessor (beoordelaar);

- (Fictieve) opdrachtgever: FreshChoice;

- Projectteam;

Het project wordt als succesvol beschouwd wanneer:

- Een werkende POC wordt opgeleverd;

- De kernrisico’s uit de analyse aantoonbaar worden geadresseerd;

- Tijdens de presentatie overtuigend kan worden aangetoond dat het probleem reëel is en de oplossing waarde toevoegt;

# 3. Scopegrenzen & Niet-doelen

Buiten scope vallen onder andere:

- Betalingen;

- Koppelingen met externe productdatabases;

- Volledige productcataloog;

- Productieklare beveiliging en schaalbaarheid;

De POC richt zich op een beperkte dataset en gesimuleerde functionaliteit, met focus op gebruikerservaring en veiligheidsconcepten.

# 4. Doelgebruikers & Gebruikscontext

De primaire doelgroep bestaat uit klanten van FreshChoice met voedselallergieën.
Het belangrijkste gebruiksscenario is het veilig selecteren en bestellen van producten op basis van persoonlijke allergie-instellingen.

# 5. Technische Richting & Kaders

In deze fase wordt bewust een technische richting gekozen op basis van vergelijking. De beoordeling is gebaseerd op ontwikkelsnelheid, beheersbaarheid, performance en geschiktheid voor een proof-of-concept.

## 5.1 Overwogen technologieën

Backend-opties

- Node.js (Express);

- PHP (Laravel);

Front-end opties

- Server-side rendering met templates;

- JavaScript + Library (React);

Database opties

- MySQL;

- SQLite;

- PostgreSQL;

## 5.2 Vergelijking backend

Node.js (Express)
Voordelen:

- Lichtgewicht en snel op te zetten;

- Snelle ontwikkeling van REST-API’s;

- Groot ecosysteem;

- Sluit direct aan bij een JavaScript front-end (Node.js Foundation, 2023);

Nadelen:

- Minder strict dan full-stack framework;

- Vereist discipline in projectstructuur;

Laravel (PHP)
Voordelen:

- Zeer compleet framework;

- Veel ingebouwde functionaliteit;

Nadelen:

- Hogere complexiteit;

- Meer boilerplate;

- Minder flexibel voor snelle POC-ontwikkeling;

## 5.3 Vergelijking databases

MySQL
Voordelen:

- Realistische representatie van productieomgevingen;

- Bekend en robuust;

- Geschikt voor relationele data (Oracle Corporation, 2023);

Nadelen:

- Iets meer setup dan SQLite;

SQLite
Voordelen:

- Minimale setup;

Nadelen:

- Minder representatief voor toekomstige schaal;

PostgreSQL
Voordelen:

- Sterke dataconsistentie en ACID-compliance;

- Geschikt voor complexere datamodellen (PostgreSQL Global Development Group, 2023).

Nadelen:

- Hogere complexiteit;

- Minder passend binnen beperkte POC-scope;

## 5.4 Geadviseerde technische keuze

Op basis van bovenstaande vergelijking wordt geadviseerd:

- Front-end: React;

- Backend: Node.js met Express;

- Database: MySQL;

- Architectuur: eenvoudige REST-API;

- Hosting: lokaal;

Deze stack biedt de beste balans tussen snelheid, realisme en beheersbaarheid binnen de gestelde projectkaders.

# 6. Ontwikkelaanpak & Werkwijze

## 6.1 Implementatiestrategie

- Scrum-methodiek;

## 6.2 Iteratiestructuur

- Sprintduur: één week;

- Totaal aantal sprints: 4 (effectief 3,5);

- Reviewmomenten: dagelijkse stand-up, wekelijkse sprintreview en retrospective;

## 6.3 Documentatie

De documentatie is uitgebreid en onderbouwend en volgt de voorbeelden zoals aangereikt binnen het FHICT-curriculum.

# 7. Data & Veiligheidsuitgangspunten

## 7.1 Gevoeligheid

- Allergiegegevens zijn persoonsgebonden;

- Voor de POC wordt uitgegaan van beperkte gevoeligheid en testdata;

## 7.2 Authenticatie

- Eenvoudige accountlogin;

- Geen uitgebreide rollenstructuur;

## 7.3 Dataopslag

- Relationele database (MySQL);

- Geen externe data-uitwisseling;

# 8. Op te leveren Producten & Bewijsvoering

## 8.1 Deliverables

- Werkende proof-of-concept;

- Presentatie;

## 8.2 Bewijsvorm

- Live demo;

- Screenshots;

# 9. Functionele Scope (MoSCoW)

Must-have

- Account aanmaken en beheren;

- Allergieën instellen (lactose, noten, gluten);

- Productoverzicht (3 producten);

- Automatische allergenenwaarschuwingen;

- Productdetails met allergenen;

- Visuele waarschuwingen;

- Bestelactie met bevestigingsmelding;

Should-have

- Filteren op veilige producten;

- Winkelwagenfunctionaliteit;

Could-have

- Overzichtsscherm allergieën;

- UI-verfijning;

Won’t-have

- Betalingen;

- Externe koppelingen;

# 10. Eindconclusie

Gegeven de analyse, projectkaders en beoordelingscriteria wordt geadviseerd om een lokaal draaiende webapplicatie te realiseren op basis van React, Node.js (Express) en MySQL. Deze aanpak adresseert aantoonbaar de geïdentificeerde Health & Safety-risico’s en biedt FreshChoice een concreet, haalbaar en onderbouwd startpunt voor verdere investering.

Bronnen (APA-7)

Europese Unie. (2011). Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Publicatieblad van de Europese Unie.

Food Allergy Research & Education. (2022). The food allergy consumer journey: Purchasing habits and brand loyalty. https://www.foodallergy.org/resources/consumer-research

Meta Platforms, Inc. (2023). React documentation: Main concepts. https://react.dev

Node.js Foundation. (2023). Node.js technical priorities and performance model. https://nodejs.org/en/about

Oracle Corporation. (2023). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/

PostgreSQL Global Development Group. (2023). PostgreSQL documentation: Reliability and data integrity. https://www.postgresql.org/docs/