Adviesdocument

Inleiding

Dit adviesdocument bouwt voort op de uitgevoerde analyse en heeft als doel om, binnen de vastgestelde projectdoelen en “constraints” (randvoorwaarden), concrete en onderbouwde aanbevelingen te doen voor de richting, scope en uitvoering van het softwareproject. Het document beantwoordt de vraag: gegeven de analyse, wat moet er gedaan worden?

De adviezen in dit document houden expliciet rekening met:

- de beperkte projectduur (4 weken);

- een risico gecorrigeerde ontwikkelcapaciteit;

- het ontbreken van budget;

- het proof-of-concept (POC) karakter van het project;

- de beoordelingscriteria, waarbij besluitvorming, onderbouwing en documentatie centraal staan.

Contents

No table of contents entries found.

1. Strategische projectrichting

1.1 Doelstelling van de oplossing

Het project dient te resulteren in een werkende proof-of-concept webapplicatie die overtuigend aantoont dat:

- allergie en dieetinformatie veilig en bruikbaar kan worden geïntegreerd in het bestelproces van klanten;

- potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico’s vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd;

- de oplossing technisch haalbaar is binnen een supermarktcontext.

De applicatie is nadrukkelijk niet bedoeld als productieklare of schaalbare oplossing, maar als demonstratiemiddel voor haalbaarheid en conceptuele waarde.

1.2 Afbakening van verantwoordelijkheid

De softwareontwikkeling richt zich primair op het Health & Safety-domein. Integratie met barcode- en hardwarecomponenten wordt voorbereid, maar valt inhoudelijk buiten de verantwoordelijkheid van het softwareteam.

2. Aanbevolen oplossingsvorm

2.1 Type applicatie

Aanbevolen keuze: Webapplicatie

Vergelijking van alternatieven

Bij de keuze voor het type applicatie zijn twee primaire opties relevant voor dit project: een webapplicatie en een native mobiele applicatie. Beide benaderingen kennen duidelijke voor- en nadelen.

Native mobiele applicatie
Native applicaties worden ontwikkeld voor een specifiek besturingssysteem (zoals iOS of Android) en worden gedistribueerd via app-stores. Zij bieden directe toegang tot apparaat-specifieke functionaliteiten zoals camera’s, GPS, sensoren en offline opslag. Hierdoor zijn native apps bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij intensieve hardware-integratie, hoge performance of offline gebruik cruciaal is.

Tegenover deze voordelen staan echter duidelijke nadelen:

- Ontwikkeling vereist vaak meerdere codebases (iOS en Android), wat de ontwikkelcomplexiteit verhoogt.

- De ontwikkeltijd is langer door platform-specifieke implementaties en testtrajecten.

- Distributie verloopt via app-stores, inclusief goedkeuringsprocessen en mogelijke vertragingen bij updates.

- De totale ontwikkel- en onderhoudskosten liggen aantoonbaar hoger dan bij webapplicaties.

Voor dit project vormen deze nadelen een substantieel risico. Met een projectduur van vier weken, een beperkt team en een nul-budget is het onrealistisch om de voordelen van native ontwikkeling te benutten zonder de haalbaarheid van het POC in gevaar te brengen. Daarnaast maken de kernfunctionaliteiten van dit project (gegevensinvoer, validatie en waarschuwingen) geen gebruik van hardwarefuncties waarvoor native apps primair worden gekozen.

Webapplicatie
Een webapplicatie draait in een webbrowser en is toegankelijk op zowel desktop- als mobiele apparaten via één centrale codebase. Dit brengt de volgende voordelen met zich mee:

- Platformonafhankelijkheid: de applicatie is bruikbaar op verschillende apparaten zonder aparte ontwikkelingstrajecten.

- Snellere ontwikkeling en iteratie: wijzigingen zijn direct beschikbaar zonder distributie via app-stores.

- Lagere ontwikkel- en onderhoudskosten

- Eenvoudige demonstratie: de applicatie kan lokaal of via een eenvoudige URL worden gepresenteerd.

- Geen installatiebarrière voor gebruikers, wat de toegankelijkheid verhoogt.

Deze eigenschappen sluiten direct aan bij het proof-of-concept karakter van het project. Het doel is niet een “ready to deploy” applicatie, maar het overtuigend aantonen van technische en functionele haalbaarheid binnen beperkte middelen.

Analyse op basis van use-case en randvoorwaarden

- Tijd: met slechts vier weken projectduur en een risicogecorrigeerde capaciteit is een korte time-to-market essentieel. Webapplicaties ondersteunen snelle iteraties.

- Budget: het ontbreken van budget maakt oplossingen zonder licentie-, distributie- of infrastructuurkosten noodzakelijk.

- Gebruiksscenario: de applicatie richt zich op klanten die producten selecteren en allergie-informatie raadplegen. Dit is een data-gedreven proces zonder noodzaak voor geavanceerde apparaat-integraties.

- POC-doelstelling: de waarde van het project ligt in conceptuele demonstratie en onderbouwing van beslissingen, niet in productie-optimalisatie.

Samenvattende vergelijking

Aspect: Toegankelijkheid
Webapplicatie: Hoog – één codebase voor alle apparaten
Native applicatie: Mogelijk beperkt tot specifiek platform

Aspect: Ontwikkeltijd
Webapplicatie: Kort
Native applicatie: Lang(er)

Aspect: Distributiecomplexiteit
Webapplicatie: Laag – via URL
Native applicatie: Hoog – via app-stores

Aspect: Onderhoud en updates
Webapplicatie: Centraal en direct
Native applicatie: Per platform

Aspect: Performance
Webapplicatie: Voldoende voor datagedreven use-case
Native applicatie: Hoog, maar niet noodzakelijk

Aspect: Budgetimpact
Webapplicatie: Geen extra kosten
Native applicatie: Potentieel verhoogd

Conclusie

Op basis van de gemaakte afwegingen is een webapplicatie de meest geschikte oplossingsvorm voor dit project. Deze keuze sluit aantoonbaar beter aan bij de tijdsdruk, het nul-budget, de beperkte ontwikkelcapaciteit en de proof-of-concept doelstelling. De meerwaarde van native applicaties weegt in deze context niet op tegen de extra complexiteit en risico’s.

3. Technologisch advies (uitgebreid en onderbouwd)

3.1 Samenvatting van de keuzes

Voor dit project zijn de volgende technologieopties overwogen:

- Backend: Node.js/Express met TypeScript

- Frontend: React met TypeScript

- Database: Relationele database (bijv. SQLite lokaal / PostgreSQL)

- Alternatieven: Laravel/PHP, Python/Django, .NET, of hybride mobile frameworks

Deze keuzes worden hieronder systematisch afgezet tegen alternatieven, met expliciete motivatie op basis van projectdoelen, beperkingen en externe bronnen.

3.2 Kerncriteria voor de technologiekeuze

Bij de beoordeling van technologie zijn de volgende factoren doorslaggevend:

- Tijdsdruk en capaciteit
Je werkt met twee ontwikkelaars en een risicogecorrigeerde capaciteit van ~45–50 uur/week. Dit maakt snelle ontwikkeling, herbruikbare code en lage technische leercurve belangrijke criteria.

- Budgetbeperkingen
Het project heeft een nulbudget; er mogen geen dure licenties, tooling of cloudkosten ontstaan.

- Proof-of-Concept karakter
De focus ligt op functionele demonstratie en onderbouwing, niet op productie-veilige schaalbaarheid of uitgebreide performance optimalisaties.

- Gebruiksscenario’s
De toepassing draait primair op desktops en mobiele browsers; er is geen strikte behoefte aan hardware-integraties zoals GPS, camera of Bluetooth.

3.3 Backend: Node.js + TypeScript (Express)

Aanbevolen keuze:

- Node.js met TypeScript en een lichtgewicht framework zoals Express.

Waarom deze combinatie?

- TypeScript-overlap tussen front- en backend
TypeScript wordt zowel in React (frontend) als in Node.js ondersteund. Dit betekent:

  - gedeelde typen, minder fouten

  - consistente tooling

  - lagere cognitieve leercurve voor ontwikkelaars die in beide domeinen werken

- Snelle iteraties en MVP-gerichtheid
Node.js is ideaal voor het snel bouwen van RESTful APIs en eenvoudige data-gedreven architecturen, wat aansluit bij de POC-scope.

- Ecosysteem en tooling
Er is een breed ecosysteem van open-source libraries, wat ontwikkelwerk versnelt zonder extra kosten.

- Community-ondersteuning
Node.js/TypeScript heeft een grote community, wat de kans op oplossingen en voorbeelden vergroot.

Alternatieven expliciet afgewogen:

- PHP/Laravel:
Hoewel bekend bij het team, levert Laravel geen TypeScript-overlap op en brengt het extra context-switching met zich mee. Dit verhoogt de complexiteit binnen de korte projectduur.
Conclusie: Afgeraden binnen dit project omdat het de beschikbare tijd en cognitieve focus zou belasten.

- Python/Django:
Robuust, maar vereist een tweede taal voor React frontend. Dit breekt de taalconsensus en verkort de tijd voor volledige integratie.

- Ruby on Rails / .NET:
Krachtige frameworks, maar met hogere opstartkosten in termen van leren en setup binnen beperkte tijd.

Conclusie backend:
Node.js/TypeScript biedt de ideale balans tussen snelheid, hergebruik en onderhoud binnen de POC-context.

3.4 Frontend: React + TypeScript

Aanbevolen keuze:

- React met TypeScript

Waarom?

- Component-gedreven architectuur
React laat UI modulair en herbruikbaar ontwerpen, wat tests en demo’s vergemakkelijkt.

- TypeScript biedt typeveiligheid
Dit voorkomt veelvoorkomende runtime-issues, wat belangrijk is bij beperkte tijd voor debugging.

- Grote community en documentatie
React heeft een uitgebreide ecosystem met libraries zoals React Router en form-validation tools.

Alternatieven expliciet afgewogen:

- Vue.js:
Eenvoudig maar minder consistent met het TypeScript-ecosysteem van backend.

- Angular:
Zware leercurve, niet ideaal bij korte doorlooptijd.

Conclusie frontend:
React + TypeScript versnelt ontwikkeling en onderhoud en maakt consistent frontend-backend integratie mogelijk.

3.5 Database keuze

Gezien de POC-scope en beperkte schaal:

- SQLite (lokaal):

  - Geen setup van externe server

  - Zero-config

  - Perfect voor kleine datasets

- PostgreSQL:

  - Indien latere schaalbaarheid gewenst

Rationale:
SQLite voldoet aan alle functionele eisen zonder extra infrastructuur—uitstekend voor lokaal draaien en demo’s.

3.6 Beveiligingsoverwegingen (POC vs Productie)

Hoewel de applicatie gevoelige allergie-informatie opslaat (dat potentieel als medisch gerelateerde data kan worden gezien), moet worden benadrukt dat:

- Voor POC-doelen basisveiligheid voldoende is:

  - HTTPS

  - Sterke wachtwoordhashing

  - Validatie en sanitatie van input

- Productie-security (zoals penetration testing, OWASP top 10 mitigatie, role-based access) blijft een aanbeveling voor een vervolg-fase.

Bron: Webapps helpen vaak bij snelle iteratie en directe updates zonder app-store afhankelijkheid, maar vereisen goede backend-hardening om kwetsbaarheden zoals XSS/CSRF te mitigeren. Hostinger+1

3.7 Samenvatting: Technologie-terugkoppeling naar randvoorwaarden

| Criteria | Gewenste impact | Beoordeling keuze |
| --- | --- | --- |
| Time-to-MVP | Snel | Node.js + React + TS |
| Budget | Geen extra kosten | Open-source stack |
| Team ervaring | Consistent taalgebruik | TypeScript overal |
| POC-focus | Functioneel bewijs | Webstack boven native |
| Hosting | Lokaal eenvoudig | Geen cloud limieten |

3.8 Bronvermeldingen

- Webapps hebben duidelijke voordelen voor snelle iteratie en lage kosten ten opzichte van native apps, wat cruciaal is voor MVP’s en POC’s. Bron: Hostinger+1

- Webapps vereisen maar één codebase voor alle platformen, wat de ontwikkeltijd en kosten substantieel reduceert ten opzichte van native ontwikkeling. Bron: knguru.de

- Node.js + TypeScript en React zijn moderne stacks die een snelle leer- en ontwikkelcurve mogelijk maken bij kleine teams. (marktkennis)

4. Scopevoorstel

4.1 MVP (Must-have functionaliteit)

De volgende functionaliteiten worden als essentieel beschouwd voor een geslaagde POC:

- Accountregistratie voor klanten.

- Vastleggen van allergieën en dieetvoorkeuren per gebruiker.

- Opslag van productinformatie inclusief allergenen.

- Duidelijke gebruikersinterface voor veilig bestellen op basis van dieetrestricties.

Deze functionaliteiten adresseren direct de kern van het Health & Safety-probleem.

4.2 Should-have functionaliteit

- Filteren van producten op allergenen.

- Waarschuwingen bij conflicten tussen product en allergieprofiel.

Deze vergroten de demonstratiewaarde, maar zijn niet strikt noodzakelijk voor minimale haalbaarheid.

4.3 Could-have functionaliteit

- Overzichtsscherm met alle actieve allergieën.

- Visuele allergie-iconen per product.

- Docker-ondersteuning voor gestandaardiseerde lokale deployment.

Deze onderdelen worden alleen gerealiseerd indien tijd en capaciteit dit toelaten.

5. Hosting- en deploymentadvies

5.1 Aanbevolen aanpak

Lokale hosting wordt aanbevolen voor de MVP.

Onderbouwing:

- Geen budget beschikbaar.

- Cloudoplossingen (zoals Azure) brengen risico op onverwachte kosten met zich mee.

- Lokale hosting biedt maximale controle en minimale complexiteit.

5.2 Toekomstige opties (niet voor MVP)

- Dockerized deployment

- Gratis cloud tiers (bijv. frontend-only hosting)

Deze opties worden uitsluitend als verbeteringsvoorstel benoemd.

6. Haalbaarheid en effort-inschatting

6.1 Capaciteit

- Nominale capaciteit: 70 uur per week

- Risicogecorrigeerde capaciteit: 45–50 uur per week

Deze reductie houdt rekening met ziekte, nevenverplichtingen en integratierisico’s.

6.2 Conclusie haalbaarheid

Binnen deze capaciteit is het MVP-scope realistisch haalbaar, mits scope bewaakt wordt.

7. Risico’s en mitigatie

| Risico | Mitigatie |
| --- | --- |
| Scope creep | Strikte MVP-definitie en sprintdoelen |
| Tijdgebrek | Weekplanning en prioritering must-haves |
| Integratieproblemen | Duidelijke API-afspraken en mock-input |
| Gevoelige data | Basismaatregelen (hashing, geen plaintext opslag) |

Geavanceerde beveiliging wordt expliciet doorgeschoven naar een volgende fase.

8. Implementatie roadmap (pre-design)

- Week 1: Architectuurkeuzes, setup, basis datamodel

- Week 2: Core functionaliteit (accounts, allergieën, producten)

- Week 3: Validatie, waarschuwingen, UI-verfijning

- Week 4: Testen, documentatie, integratievoorbereiding, demo

Werkwijze: Scrum met wekelijkse sprints, dagelijkse stand-ups en wekelijkse retrospectives.

9. Verbeter- en doorontwikkelvoorstellen

Voor een volgende ontwikkelfase wordt aanbevolen:

- Schaalbare barcode-standaarden

- Multi-store ondersteuning

- Cloud deployment

- Volledige security-audit

Deze vallen bewust buiten de scope van deze POC.

10. Conclusie

Het geadviseerde projectpad is haalbaar, onderbouwd en passend bij de gestelde doelen en beperkingen. Door te focussen op een duidelijke MVP, een bewezen technologie-stack en realistische planning, kan een overtuigende proof-of-concept worden opgeleverd die direct aansluit op de uitgevoerde analyse en beoordelingscriteria.

Degizmo (2024) stelt dat webapps de ontwikkelkosten met ongeveer 30–40% kunnen reduceren omdat zij één codebase gebruiken voor alle platformen, terwijl native apps aparte codebases vereisen voor iOS en Android. degizmo.com